## Slide 1
ZS Exchange
交付工作包：董事局报备与技术团队交接
工程资产已成型，MVP 主干接近可联调；尚未达到生产上线、主网上链、真实资金大规模承载标准。
67 / 100
当前完成度评估
可交接、可冲刺；不建议直接生产发布
2026-06-30
Stock Exchange dapp / Web3 交易平台工程交付

## Slide 2
ZS Exchange 交付报备
董事局摘要：不是空壳，也不是生产系统
已成型
工程资产、文档、模块、脚本完整沉淀
67分
按 100 分制的当前交付评估
33分
剩余缺口集中在真实资金与生产安全
4条
下一阶段董事局重点决策主线
■
可以交付技术团队接管，进入 MVP 冲刺、生产加固、内测准备阶段。
■
不建议直接对外生产发布，尤其不能承载真实资金大规模流转。
■
下一阶段重点不是继续堆页面，而是跑通交易、钱包、签名、监控、回滚和审计闭环。
董事局报备 / 技术团队交接 · 2026-06-30
02

## Slide 3
ZS Exchange 交付报备
100 分制进度：当前建议口径 67 / 100
基础工程
9/10
数据库与模型
10/12
API 主干
8/12
交易闭环
7/12
钱包资金安全
8/15
DID / Web3 / DApp
6/10
前端与后台
6/10
测试与质量门禁
5/8
运维监控与上线
4/7
合规、安全与审计
4/4
67
当前总分
可交接
可冲刺
不可直接上线
董事局报备 / 技术团队交接 · 2026-06-30
03

## Slide 4
ZS Exchange 交付报备
交付工程清单：技术团队可以按域接收
主应用框架
Next.js / React / TypeScript / Tailwind / Ant Design
数据层
Prisma 覆盖用户、交易、钱包、Web3、审计、合约
API 层
用户、行情、交易、钱包、Solana、DID、后台管理
交易能力
现货订单、撮合、成交、深度、永续合约代码
钱包能力
充值、提现、地址、余额、热钱包、链监听、对账
Web3 / DID
多链账户、签名、VC、钱包绑定、DApp Browser
运维与测试
Docker、K8s 文档、Prometheus、P0 health scripts
文档体系
技术、功能、实施计划、MVP 路线、上线审计
董事局报备 / 技术团队交接 · 2026-06-30
04

## Slide 5
ZS Exchange 交付报备
技术架构图 1：总体技术架构
用户入口
Web / H5
用户端
管理后台
运营与风控
移动端壳
Capacitor
应用层
页面路由
src/app
API Routes
src/app/api
组件 / 状态
hooks / stores
核心业务域
用户认证
JWT/RBAC
行情
K线/深度
交易
订单/撮合
钱包
充提/对账
Web3/DID
签名/DApp
数据、外部依赖与运维
PostgreSQL
Prisma
Redis
缓存/队列
区块链 RPC
EVM/Solana
KMS/MPC
生产签名
监控/测试
Docker/K8s
董事局报备 / 技术团队交接 · 2026-06-30
05

## Slide 6
ZS Exchange 交付报备
技术架构图 2：交易与钱包核心闭环
注册/登录
充值地址
链上充值
充值监听
入账余额
用户下单
冻结余额
撮合引擎
成交记录
清结算
提现申请
后台审核
KMS/MPC
签名
链上广播
对账审计
风控规则
限额/黑名单/异常行为
验收口径：脚本可跑、前端可演示、资金可对账、失败可恢复、关键操作可审计。
董事局报备 / 技术团队交接 · 2026-06-30
06

## Slide 7
ZS Exchange 交付报备
技术架构图 3：生产部署与监控
开发/测试
CI 门禁
构建镜像
预生产
冒烟检查
灰度发布
生产运行态
Next.js
服务
PostgreSQL
主数据
Redis
缓存队列
主备 RPC
链上依赖
KMS/MPC
生产签名
可观测与应急
Prometheus
指标采集
Grafana
看板
告警通道
飞书/邮件
日志审计
资金/业务
一键回滚
5分钟恢复
董事局报备 / 技术团队交接 · 2026-06-30
07

## Slide 8
ZS Exchange 交付报备
商业价值：从交易平台到 Web3 资产入口
交易基础设施
行情、订单、撮合、钱包、充提构成交易所基础盘。
合规身份能力
DID、VC、KYC、审计日志为机构合作与合规扩展打基础。
Web3 资产入口
Web3 钱包、DApp 浏览器、WalletConnect 构成用户资产入口。
业务扩展空间
DeFi、NFT、电商、福建老酒链上权益为多业务线预留接口。
董事局报备 / 技术团队交接 · 2026-06-30
08

## Slide 9
ZS Exchange 交付报备
业务落地计划：30 / 60 / 90 天推进
30 天
MVP 核心演示
注册、行情、充值、余额、下单、撮合、提现、后台审核、对账审计。
60 天
预生产准入
权限、密钥、监控、告警、回滚、测试门禁、72h 稳定性准备。
90 天
小流量试运营
白名单用户、小额资金、限额交易、每日审计、正式运营评审。
推进原则：先跑通闭环，再扩展生态；先控制资金风险，再扩大用户规模。
董事局报备 / 技术团队交接 · 2026-06-30
09

## Slide 10
ZS Exchange 交付报备
上线红线：任一存在，不得生产发布
P0
明文私钥或本地文件私钥用于生产签名
P0
JWT / 管理员权限存在默认兜底或绕过
P0
充值监听、提币广播、余额对账未真实验证
P0
无 Prometheus 告警、无日志审计、无 5 分钟回滚
P0
依赖 critical / high 漏洞未修复或无隔离说明
P0
DID / Web3 / Admin 敏感接口未鉴权或响应字段未白名单
董事局报备 / 技术团队交接 · 2026-06-30
10

## Slide 11
ZS Exchange 交付报备
技术团队接收：建议按负责人拆包
技术负责人
架构把关、代码合并策略、质量门禁
后端/API
接口、权限、Repository、DTO、业务联调
交易引擎
撮合、订单、余额、成交、手续费
钱包/Web3
充提、链监听、签名、DID、DApp
前端
用户端、后台端、核心流程真实化
测试/SRE
自动化、监控、告警、回滚、安全治理
董事局报备 / 技术团队交接 · 2026-06-30
11

## Slide 12
ZS Exchange 交付报备
董事局需要确认的三项决策
01
确认 MVP 边界
先做注册、行情、下单、撮合、充值、提现、余额、后台审核；暂缓复杂生态模块。
02
确认上线红线
资金安全、密钥隔离、权限、监控、测试、回滚任一未达标，不得生产上线。
03
确认专项负责人
交易、钱包、安全、前端、SRE、测试必须各有负责人，避免一人扛全部 P0。
建议结论：批准进入“技术团队接管 + MVP 冲刺 + 生产加固”阶段。
董事局报备 / 技术团队交接 · 2026-06-30
12